# TAŞERONLAR ARASI SÖZLEŞME

# Demir (Donatı) İşçiliği ve Kalıp İşleri

Sözleşme No: _______________

Tarih: ____ / ____ / 20____

Yer: _______________________

# TARAFLAR

İŞVEREN (Alt işi devreden taşeron):

Unvan / Ad Soyad: _______________________________________________

Vergi Dairesi / VKN–TCKN: _________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Telefon / E-posta: ________________________________________________

TAŞERON (Alt işi üstlenen taşeron):

Unvan / Ad Soyad: _______________________________________________

Vergi Dairesi / VKN–TCKN: _________________________________________

Adres: ___________________________________________________________

Telefon / E-posta: ________________________________________________

IBAN: _____________________________________________________________

# MADDE 1 — KONU

İşbu sözleşmenin konusu; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gündoğdu Kültür Merkezi projesinde, İŞVEREN’in ana yükleniciden/devraldığı kapsamda, TAŞERON’un demir (donatı) işçiliği ile kalıp imalat, montaj ve söküm işlerinin ifasıdır.

İşin dayanağı: taraflarca imzalı Ek-1 Pafta Listesi ve güncel revizyonlar.

# MADDE 2 — KAPSAM

2.1. TAŞERON’un ifa edeceği işler:

Demir (donatı) işçiliği (kesim, büküm, yerleştirme, bağlama)

Kalıp işçiliği (imalat, montaj, söküm)

**Kalıp malzemesi** (birim fiyata dahildir)

2.2. İŞVEREN’in temin edeceği kalemler (TAŞERON faturasına dahil değildir):

**Demir (donatı) malzemesi** (nervürlü çelik, hasır, bağ teli vb.)

İskele / çalışma platformu

Beton, vinç, nakliye

2.3. Projede tanımlı olmayan veya yazılı iş emri / ek protokol bulunmayan imalat TAŞERON’un yükümlülüğü dışındadır.

# MADDE 3 — BİRİM FİYAT VE ÖLÇÜ

3.1. Birim fiyat: 1.950,00 TL / m² (KDV hariç).

Bu birim fiyat; demir işçiliği, kalıp işçiliği ve kalıp malzemesini kapsar.

3.2. Ölçü yöntemi: Düz ölçü — onaylı projeye ve saha ölçümüne göre tespit edilen net kalıp yüzeyleri ile götürü birim fiyat uygulamasında aynı metraj cetveli esas alınır.

3.3. Metraj; dönemsel hakediş tutanağı ile tespit edilir. Taraflar tutanağı imzalar. Metraj uyuşmazlığında iş durdurulabilir; uyuşmazlık Madde 9’a tabidir.

3.4. Ek iş ve proje revizyonu: Ayrı yazılı onay ve birim fiyat / metraj ile hakedişe eklenir.

# MADDE 4 — SÜRE

4.1. İşe başlama: ____ / ____ / 20____

4.2. İş bitiş: ____ / ____ / 20____

TAŞERON, İŞVEREN’in yazılı şantiye programına uyar.

# MADDE 5 — HAKEDİŞ VE ÖDEME

5.1. Hakediş periyodu: _______________________ (ör. 15 gün / ay).

5.2. TAŞERON, onaylı metraj tutanağına istinaden e-Fatura / e-Arşiv düzenler.

5.3. Ödeme vadesi: Fatura tarihinden itibaren ____ gün içinde TAŞERON IBAN’ına ödenir.

5.4. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca temerrüt faizi uygulanır.

# MADDE 6 — VERGİ VE SGK

6.1. Faturalarda yürürlükteki KDV ve yapım işlerine ilişkin tevkifat uygulanır.

6.2. TAŞERON, çalıştırdığı personelin SGK bildirim ve prim yükümlülüklerini yerine getirir.

6.3. TAŞERON, İŞVEREN’in yazılı onayı olmadan işi üçüncü kişiye devredemez.

# MADDE 7 — KALİTE VE KABUL

7.1. İmalat, onaylı statik/mimari projelere ve İŞVEREN’in yazılı talimatlarına uygun yapılır.

7.2. Beton dökümünden önce donatı ve kalıp için saha kontrol tutanağı düzenlenir.

7.3. Ayıplı imalat, TAŞERON tarafından yazılı ihtara uygun sürede giderilir.

# MADDE 8 — FESİH

8.1. Taraflardan birinin esaslı yükümlülük ihlali halinde karşı taraf ____ gün yazılı ihtar verir; giderilmezse sözleşme feshedilir.

8.2. Fesihte, tutanakla tespit edilmiş ve kabul edilmiş imalat bedeli 15 gün içinde ödenir.

# MADDE 9 — UYUŞMAZLIK

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ______________________ Mahkemeleri ve ______________________ İcra Daireleri yetkilidir.

# MADDE 10 — EKLER VE YÜRÜRLÜK

10.1. Ekler:

**Ek-1:** Pafta listesi

**Ek-2:** Hakediş / metraj tutanağı örneği

10.2. Sözleşme 2 (iki) nüsha düzenlenmiş olup imza tarihinde yürürlüğe girer.

| İŞVEREN | TAŞERON |
| --- | --- |
| Ad / Unvan: | Ad / Unvan: |
| İmza / Kaşe: | İmza / Kaşe: |
| Tarih: | Tarih: |